第十五届中国软件杯大赛

A3赛题 完整开发规划文档

基于大模型的个性化资源生成与学习多智能体系统开发

组类：A组（本科、研究生、高职）

出题企业：科大讯飞股份有限公司

文档版本：v1.0

编制日期：2026年6月6日

目  录

（在Word中按 Ctrl+A 后按 F9 刷新目录）

（请刷新目录）

# 第一章  项目概述

## 1.1 项目背景

在数字化与智能化深度融合的时代，高等教育的个性化变革成为核心发展方向。传统标准化教学模式难以满足不同学生在知识基础、学习能力、兴趣方向上的显著差异，部分学生存在知识吸收效率低的问题。当前大模型技术迎来高速发展新阶段，以通用大模型、多模态生成大模型（如SeeDance等）、AI辅助编程工具（如Claude Code等）为代表的技术体系，具备强大的自然语言理解、多模态内容生成、代码辅助开发及实时推理能力，为高等教育领域的创新升级带来全新契机。

本赛题由科大讯飞股份有限公司出题，属于A组（本科、研究生、高职），旨在借助大模型技术体系，融合前沿AI技术，突破传统教育的技术与模式局限，构建高等教育个性化学习资源体系，开发智能学习智能体系统。

## 1.2 项目目标

开发一个基于大模型的多智能体协同系统，实现以下核心目标：

构建对话式动态学生画像系统，包含不少于6个维度的学生特征刻画

实现多智能体协同的个性化学习资源自动生成，覆盖至少5种资源类型

建立个性化学习路径规划与资源精准推送机制

（加分项）提供多模态智能辅导与即时答疑服务

（加分项）实现学习效果的多维度评估与动态优化

## 1.3 项目范围

包含范围：

完整的多智能体系统架构设计与实现

对话式学生画像构建模块

多模态学习资源自动生成引擎

个性化学习路径规划与推荐系统

Web端用户交互界面

至少一门完整高校专业课程（如人工智能导论）的知识库构建

系统开发说明书及测试说明书

不包含范围：

移动端原生应用（优先Web端，可扩展移动端适配）

生产级商业化部署（聚焦原型系统验证）

第三方付费API的商业授权

## 1.4 核心价值

本系统的核心创新价值在于：

将多智能体协同机制引入教育领域，实现“因材施教”的数字化落地

通过对话式交互降低学习画像构建门槛，摒弃传统繁琐表单

融合多模态生成技术（文档、视频/动画、PPT、题库等），提供全方位学习资源

基于大模型的深度分析能力，实现学习路径的动态规划与实时调整

# 第二章  系统架构设计

## 2.1 整体架构

系统采用前后端分离 + 多智能体协同的微服务架构，共分为四层：

第一层：表现层（Presentation Layer）

基于React + TypeScript构建的单页应用（SPA）

支持流式输出、Markdown渲染、多模态内容卡片化展示

响应式设计，兼容桌面端与移动端浏览器

第二层：API网关层（API Gateway Layer）

基于FastAPI构建的RESTful API + WebSocket实时通信

统一的认证、鉴权、限流、日志中间件

SSE（Server-Sent Events）支持流式响应

第三层：智能体服务层（Agent Service Layer）

8个专业化智能体组成的多智能体系统

基于LangGraph的智能体编排与工作流管理

智能体间通过标准化消息协议通信

第四层：数据与基础设施层（Data & Infrastructure Layer）

PostgreSQL：关系数据持久化

ChromaDB/Milvus：向量存储与语义检索

Redis：会话缓存与消息队列

MinIO/OSS：多模态资源文件存储

## 2.2 技术选型总览

| 技术领域 | 选型方案 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | React 18 + TypeScript 5 | 生态成熟、组件化开发、AI交互组件丰富 |
| UI组件库 | Ant Design 5 + 自定义组件 | 中文支持好、企业级组件、主题可定制 |
| 状态管理 | Zustand | 轻量级、TypeScript友好、无模板代码 |
| 后端框架 | Python FastAPI | 高性能异步、自动API文档、WebSocket原生支持 |
| 大模型API | 科大讯飞星火API（主）+ DeepSeek API（辅） | 满足赛题要求，讯飞为主力模型 |
| 多智能体框架 | LangGraph + LangChain | 状态图编排、检查点、人机协同、生态丰富 |
| 向量数据库 | ChromaDB（开发）/ Milvus（演示） | 轻量开发友好、生产可迁移 |
| 关系数据库 | PostgreSQL 16 | JSON支持、全文检索、稳定性高 |
| 缓存/队列 | Redis 7 | 高性能缓存、支持Stream消息队列 |
| 文件存储 | MinIO（本地）/ 阿里云OSS（云） | S3兼容、部署灵活 |
| 多模态生成 | SeeDance（视频）+ 讯飞星火（图片/音频） | 赛题提及、讯飞生态 |
| 嵌入模型 | 讯飞星火Embedding / BGE-M3 | 中文语义理解优秀 |
| 容器化 | Docker + Docker Compose | 环境一致、一键部署 |
| 版本控制 | Git + GitHub/Gitee | 团队协作、代码托管 |

## 2.3 多智能体架构设计

系统核心采用“1 + 6 + 1”的多智能体架构，即1个协调智能体、6个功能智能体（其中2个为加分项）、1个资源管理智能体。各智能体独立运行，通过LangGraph编排实现协同工作。

### 2.3.1 智能体协作机制

智能体间采用“消息驱动 + 状态共享”的协作模式：

消息驱动：智能体通过Redis Stream或直接API调用传递任务消息，包含任务类型、参数、上下文

状态共享：通过LangGraph的StateGraph维护全局会话状态，所有智能体可读写共享状态

编排控制：协调智能体根据用户意图和工作流定义，动态调度其他智能体

事件总线：关键事件（资源生成完成、画像更新等）通过事件总线通知相关智能体

### 2.3.2 智能体拓扑结构

系统智能体拓扑关系如下：

| 智能体 | 角色定位 | 上游依赖 | 下游消费者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 协调智能体 (Orchestrator) | 总调度中心 | 用户输入 | 所有其他智能体 |
| 画像智能体 (Profile Agent) | 学生特征建模 | 对话交互数据 | 内容生成、路径规划 |
| 内容生成智能体 (Content Agent) | 学习资源生成 | 画像数据+课程知识库 | 多模态生成、资源管理 |
| 多模态生成智能体 (Multimodal Agent) | 视频/动画/图示生成 | 内容生成指令 | 资源管理智能体 |
| 路径规划智能体 (Path Agent) | 学习路径编排 | 画像+知识图谱+资源库 | 资源推送 |
| 辅导智能体 (Tutor Agent) | 答疑解惑（加分） | 学生提问+知识库 | 用户交互 |
| 评估智能体 (Assessment Agent) | 效果评估（加分） | 学习行为数据 | 路径规划、内容生成 |
| 资源管理智能体 (Resource Agent) | 知识库与资源管理 | 生成的内容 | 内容检索与推送 |

# 第三章  智能体详细设计

## 3.1 协调智能体 (Orchestrator Agent)

核心职责：

接收并解析用户输入，理解用户意图

维护全局对话状态与工作流上下文

根据工作流定义，调度相应的功能智能体

聚合多个智能体的输出结果，统一返回给用户

处理异常与降级逻辑

关键能力：

意图识别：基于LLM的用户意图分类（画像构建、资源生成、路径规划、答疑等）

工作流编排：预定义+LLM动态生成的工作流DAG

对话管理：多轮对话状态追踪，上下文窗口管理

错误恢复：智能体调用失败时的重试与降级策略

技术实现：

基于LangGraph的StateGraph实现工作流编排

使用Redis存储会话状态，支持分布式部署

LLM function calling实现智能体间的动态路由

## 3.2 学生画像智能体 (Profile Agent)

核心职责：

通过自然语言对话收集学生信息

自动抽取学生特征，构建多维动态画像

随学习进程持续更新画像数据

画像维度设计（不少于6个维度）：

| 维度 | 说明 | 获取方式 | 更新频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 知识基础 | 先修课程掌握程度、专业知识水平 | 对话询问 + 初始测试 | 每次学习后 |
| 2. 学习风格 | 视觉型/听觉型/读写型/动手型偏好 | VARK问卷 + 行为分析 | 每周 |
| 3. 认知能力 | 记忆力、逻辑推理、问题解决能力 | 练习题表现分析 | 每阶段 |
| 4. 易错点偏好 | 高频错误知识点、薄弱环节 | 答题记录分析 | 实时 |
| 5. 兴趣方向 | 偏好的学习主题和内容类型 | 资源浏览行为分析 | 每次交互后 |
| 6. 学习节奏 | 学习速度、专注时长、最佳学习时段 | 行为数据追踪 | 每日 |
| 7. 目标导向 | 短期/长期学习目标、职业规划 | 对话询问 + 更新 | 每周 |
| 8. 交互偏好 | 交互方式偏好（简洁/详细、文字/语音） | 交互行为分析 | 每次交互后 |

技术实现：

使用LLM的结构化输出（JSON模式）进行特征抽取

画像数据存储在PostgreSQL的JSONB字段中，支持灵活扩展

对话流程使用LangGraph的条件边实现多分支对话路由

## 3.3 内容生成智能体 (Content Generation Agent)

核心职责：

根据学生画像和学习需求，规划和生成个性化学习内容

协调多模态生成智能体完成多类型资源的制作

确保生成内容的质量、准确性和安全性

支持的资源类型（不少于5种）：

| 资源类型 | 生成方式 | 输出格式 | 技术工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程讲解文档 | LLM生成结构化内容 + Markdown渲染 | Markdown/PDF | 星火大模型 + Pandoc |
| 知识点思维导图 | LLM生成结构化大纲 → Mermaid/PlantUML渲染 | SVG/PNG | LLM + Mermaid.js |
| 练习题/题库 | LLM根据知识点生成多类型题目 | JSON/Markdown | 星火大模型 + 模板引擎 |
| 拓展阅读材料 | RAG检索 + LLM摘要 + 关联推荐 | Markdown | 向量检索 + LLM |
| 多模态教学视频/动画 | SeeDance生成 + TTS配音 + 字幕 | MP4 | SeeDance + 讯飞TTS |
| 代码实操案例 | LLM生成 + Claude Code验证 | Jupyter/IPYNB | LLM + Claude Code |
| PPT课件 | LLM生成大纲 → python-pptx生成 | PPTX | LLM + python-pptx |

内容质量控制：

防幻觉机制：RAG检索事实核查 + 知识库交叉验证

内容安全过滤：讯飞内容审核API + 敏感词过滤

质量评分：基于LLM的内容质量自动评估（准确性、完整性、可读性）

## 3.4 多模态生成智能体 (Multimodal Generation Agent)

核心职责：

将文本内容转化为多模态学习材料

管理多模态生成的流程与质量控制

协调多个生成工具的调用与结果整合

生成能力：

教学视频/动画生成：基于SeeDance，输入文案脚本→输出教学动画

语音合成：讯飞TTS，支持多音色、多语速的教学配音

图片/图表生成：讯飞星火图像生成 + Mermaid/ECharts图表渲染

PPT生成：LLM大纲设计 + python-pptx自动排版

## 3.5 学习路径规划智能体 (Path Planning Agent)

核心职责：

基于学生画像和知识图谱，规划个性化学习路径

动态调整学习计划，响应学习进度变化

实现学习资源的精准推荐与推送

路径规划策略：

知识图谱构建：将课程知识点建模为有向图（前驱/后继关系）

难度匹配：根据学生知识基础匹配入门/进阶/高级内容

进度感知：根据已完成的学习节点动态调整后续路径

多样化推荐：协同过滤 + 内容推荐，避免“信息茧房”

## 3.6 辅导智能体 (Tutor Agent) —— 加分项

核心职责：

理解学生提出的学习问题，提供多模态解答

支持文字解答、图解说明、短视频讲解等多样化形式

记录答疑历史，纳入学生画像更新

解答流程：

问题理解：LLM分析问题类型（概念理解/习题求解/实操指导）

知识检索：RAG检索相关课程内容，获取上下文

解答生成：生成结构化解答（定义→分析→步骤→总结）

多模态增强：根据问题类型生成配套图示或短视频

## 3.7 评估智能体 (Assessment Agent) —— 加分项

核心职责：

实时跟踪学生学习行为数据

多维度评估学习效果

生成学习报告与改进建议

驱动学习路径和资源推送的动态调整

评估维度：

| 评估维度 | 数据来源 | 评估方法 | 反馈形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 知识掌握度 | 练习题正确率、测试成绩 | IRT模型 + 正确率统计 | 雷达图 + 薄弱点列表 |
| 学习投入度 | 学习时长、登录频率、资源浏览 | 行为统计 | 趋势图 |
| 学习进步率 | 前后对比测试、阶段性评估 | 差值分析 | 进步曲线 |
| 资源利用率 | 资源点击、完成率、收藏/分享 | 使用统计 | 推荐优化建议 |
| 综合能力 | 项目实践、案例分析表现 | LLM评估 + 评分量规 | 能力等级报告 |

## 3.8 资源管理智能体 (Resource Management Agent)

核心职责：

管理课程知识库的构建、索引与更新

负责资源的存储、检索与版本管理

维护知识图谱的节点与关系

知识库构建流程：

文档解析：支持PDF、Markdown、TXT、PPT等格式的自动解析与分块

向量化：使用BGE-M3或讯飞Embedding模型生成文本向量

知识图谱构建：LLM辅助抽取知识点实体与关系，构建课程知识图谱

增量更新：支持知识库的动态增删改，自动重建索引

# 第四章  功能模块详细设计

## 4.1 模块一：对话式学习画像构建

功能描述：

通过自然语言对话替代传统表单，系统主动引导用户完成画像信息的采集，自动抽取特征并构建多维动态画像。

交互流程：

欢迎引导：系统介绍画像构建目的，开始自然对话

信息采集：以闲聊方式收集专业、年级、学习目标等基础信息

深层挖掘：通过引导性问题了解学习风格、兴趣方向、薄弱环节

画像确认：展示已构建的画像摘要，用户可确认或修正

持续更新：随学习进程，系统自动更新画像，定期与用户确认

API设计：

| 端点 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/v1/profile/chat | POST | 发送对话消息，返回Agent回复 |
| /api/v1/profile/chat/stream | GET | SSE流式对话接口 |
| /api/v1/profile/{user_id} | GET | 获取学生画像 |
| /api/v1/profile/{user_id} | PUT | 手动更新画像字段 |
| /api/v1/profile/{user_id}/history | GET | 获取画像变更历史 |

## 4.2 模块二：多智能体协同资源生成

功能描述：

用户通过对话表达学习需求，协调智能体调度多个功能智能体协作生成个性化学习资源。

资源生成工作流：

需求理解：协调智能体分析用户需求，确定资源类型与范围

画像查询：画像智能体提供学生特征数据，指导内容难度与风格

内容生成：内容智能体基于知识库+LLM生成核心内容

多模态转换：多模态智能体将文本转为视频/图示/PPT等形式

质量审核：自动审核+可选人工确认

资源入库：资源管理智能体索引并存储

API设计：

| 端点 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/v1/generate/chat | POST | 资源生成对话（支持多轮需求细化） |
| /api/v1/generate/chat/stream | GET | SSE流式生成，含进度追踪 |
| /api/v1/generate/{task_id}/status | GET | 查询生成任务进度 |
| /api/v1/generate/types | GET | 获取支持的资源类型列表 |
| /api/v1/generate/{task_id}/result | GET | 获取生成结果详情 |

## 4.3 模块三：个性化学习路径规划与资源推送

功能描述：

基于学生画像和知识图谱，为学生规划最优学习路径，精准推送学习资源。

核心功能：

学习路径可视化：以知识图谱/思维导图形式展示学习路径

进度追踪：展示当前进度、已完成节点、下一步推荐

智能推荐：基于画像和学习行为的个性化资源推荐

动态调整：根据评估结果实时调整路径与推送策略

推荐算法：

知识点关联推荐：基于知识图谱的前驱后继关系

难度自适应推荐：基于IRT理论匹配适当难度内容

兴趣拓展推荐：基于协同过滤的跨领域内容发现

薄弱环节强化：针对高频错误知识点的专项训练推荐

## 4.4 模块四：智能辅导（加分项）

功能描述：

提供多模态即时答疑服务，支持文字解答、图解说明、短视频讲解。

智能问答：理解学生问题，提供精准解答

多模态解答：自动选择最佳解答形式（文字/图解/视频）

追问支持：支持多轮追问与深度讲解

答疑记录：自动关联到学生画像的知识薄弱点

## 4.5 模块五：学习效果评估（加分项）

功能描述：

实时跟踪学习行为，多维度评估学习效果，生成学习报告。

学习仪表盘：可视化展示学习数据（时长、进度、正确率等）

阶段评估报告：基于多维度数据的综合评估

薄弱点分析：自动识别知识薄弱环节

改进建议：基于评估结果的个性化学习建议

# 第五章  数据设计

## 5.1 知识库设计

知识库是系统的核心数据基础，需参赛团队自行构建至少一门完整高校专业课程（推荐：人工智能导论）的知识库。

知识库结构：

| 数据层 | 内容 | 存储方式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始文档 | 教材、讲义、论文、课件PPT等 | MinIO文件存储 | PDF/MD/TXT格式 |
| 文档分块 | 按语义分割的文本片段（512-1024 token/块） | PostgreSQL + ChromaDB | 用于RAG检索 |
| 知识点图谱 | 知识点实体+关系（前驱/后继/包含/关联） | Neo4j/PostgreSQL | 驱动学习路径规划 |
| 题库 | 按知识点分类的练习题（含答案与解析） | PostgreSQL JSONB | 支撑练习与评估 |
| 多模态资源 | 视频、动画、图示、PPT等 | MinIO + PostgreSQL元数据 | 文件+索引 |

## 5.2 核心数据库表设计

以下为系统核心数据库表的设计概要（PostgreSQL）：

| 表名 | 说明 | 核心字段 |
| --- | --- | --- |
| users | 用户表 | id, username, email, password_hash, role(学生/教师/管理员), created_at |
| student_profiles | 学生画像表 | id, user_id(FK), profile_data(JSONB), version, created_at, updated_at |
| profile_history | 画像历史 | id, profile_id(FK), change_log(JSONB), trigger_event, created_at |
| knowledge_points | 知识点表 | id, course_id, name, description, difficulty_level, prerequisites(JSONB), order_index |
| learning_resources | 学习资源表 | id, title, type, knowledge_point_ids(JSONB), difficulty_level, file_url, metadata(JSONB), created_at |
| learning_paths | 学习路径表 | id, user_id(FK), path_data(JSONB), status, created_at, updated_at |
| learning_records | 学习记录表 | id, user_id(FK), resource_id(FK), action_type, duration_seconds, score, timestamp |
| chat_sessions | 对话会话表 | id, user_id(FK), session_type, messages(JSONB), created_at, updated_at |
| generate_tasks | 生成任务表 | id, user_id(FK), task_type, input_params(JSONB), status, progress, result(JSONB), created_at |
| assessments | 评估记录表 | id, user_id(FK), assessment_type, result_data(JSONB), recommendations(JSONB), created_at |
| tutor_questions | 答疑记录表 | id, user_id(FK), question, answer(JSONB), related_knowledge_points(JSONB), created_at |

## 5.3 向量数据库设计

Collection设计：

| Collection名称 | 用途 | 向量维度 | 索引类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| course_chunks | 课程文档片段向量 | 1024 (BGE-M3) | HNSW |
| exercise_questions | 练习题目向量 | 1024 | HNSW |
| knowledge_points | 知识点描述向量 | 1024 | HNSW |
| student_notes | 学生学习笔记向量 | 1024 | HNSW |

## 5.4 数据流设计

系统核心数据流路径：

用户对话 → 协调智能体 → 意图识别 → 分发至功能智能体

学生画像数据流：对话数据 → 画像智能体 → LLM特征抽取 → Profile JSONB → PostgreSQL

资源生成数据流：需求 → 内容智能体 → RAG检索知识库 → LLM生成 → 多模态转换 → MinIO + PostgreSQL

学习记录数据流：前端埋点 → API → 评估智能体 → 统计分析 → PostgreSQL + 画像更新

推荐数据流：画像数据 + 学习记录 → 路径智能体 → 协同过滤 + 知识图谱推荐 → 前端展示

# 第六章  前端设计

## 6.1 页面结构

前端采用SPA架构，主要页面如下：

| 页面 | 路由 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 首页/学习仪表盘 | /dashboard | 学习概览、今日推荐、进度展示 |
| 智能对话页 | /chat | 核心交互页面，对话式学习入口 |
| 资源库 | /resources | 浏览、搜索、筛选已生成的资源 |
| 学习路径 | /path | 知识图谱可视化、学习路径展示 |
| 智能辅导 | /tutor | 答疑页面（加分项） |
| 学习报告 | /report | 评估报告与数据分析（加分项） |
| 个人中心 | /profile | 画像查看与编辑、账户设置 |

## 6.2 核心组件设计

系统核心前端组件清单：

| 组件 | 功能 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| ChatPanel | 对话交互面板 | 流式输出、Markdown渲染、打字机效果 |
| ResourceCard | 资源展示卡片 | 支持文档/视频/PPT/练习等多类型渲染 |
| MindMapViewer | 思维导图查看器 | 基于Mermaid.js或D3.js的交互式渲染 |
| KnowledgeGraph | 知识图谱可视化 | 基于ECharts/G6的力导向图 |
| ProfileDashboard | 画像仪表盘 | 雷达图+数据卡片展示多维画像 |
| ProgressTracker | 学习进度追踪 | 甘特图/步骤条展示学习路径进度 |
| VideoPlayer | 视频播放器 | 支持字幕、倍速、笔记标注 |
| ExerciseWidget | 练习题交互组件 | 多种题型渲染、即时判分 |
| GenerateProgress | 生成进度追踪 | 步骤条+流式状态更新 |

## 6.3 交互设计规范

流式输出：所有AI生成内容采用SSE流式输出，配合打字机光标动画

Markdown渲染：支持代码高亮、数学公式（KaTeX）、表格、图片

多模态卡片：文档、视频、PPT、练习等不同类型使用统一卡片布局

加载状态：所有异步操作提供骨架屏或加载动画

错误处理：统一Toast提示 + 内联错误信息，提供重试操作

响应式布局：基于Ant Design Grid系统，适配1920px、1366px、768px

# 第七章  开发计划

## 7.1 开发阶段总览

项目开发周期规划为12周（约3个月），分为5个阶段：

| 阶段 | 时间 | 目标 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：基础搭建 | 第1-2周 | 环境搭建、技术验证、架构实现 | 项目骨架、基础API、CI/CD |
| 第二阶段：核心开发(上) | 第3-5周 | 画像构建+内容生成+多模态 | 三大核心智能体可用 |
| 第三阶段：核心开发(下) | 第6-8周 | 路径规划+前端+知识库构建 | 完整核心功能可演示 |
| 第四阶段：加分项+优化 | 第9-10周 | 辅导+评估+性能优化+UI打磨 | 全功能系统 |
| 第五阶段：测试交付 | 第11-12周 | 全面测试+文档+演示录制 | 提交材料包 |

## 7.2 第一阶段：基础搭建（第1-2周）

第1周：开发环境与技术验证

| 任务 | 详细说明 | 负责人建议 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境搭建 | Docker Compose配置（PostgreSQL+Redis+ChromaDB+MinIO+FastAPI+React） | 后端 | docker-compose.yml |
| 星火API接入 | 注册讯飞开放平台，获取API Key，封装SDK调用层 | 后端 | spark_client.py |
| LangGraph框架搭建 | 安装配置LangGraph+LangChain，编写Hello World示例 | 后端 | agent_framework/ |
| 项目脚手架 | FastAPI项目结构、React(Vite)项目初始化 | 全栈 | 项目仓库 |
| CI/CD配置 | GitHub Actions或Gitee CI，自动化测试+部署 | 后端 | .github/workflows/ |
| 前端基础布局 | Ant Design主题配置、路由、布局框架、暗色/亮色主题 | 前端 | Layout组件 |

第2周：架构实现

| 任务 | 详细说明 | 负责人建议 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据库建表 | 按设计创建所有数据库表、索引、约束 | 后端 | SQL迁移脚本 |
| 知识库构建(开始) | 收集人工智能导论课程资料（教材、讲义、论文），开始文档解析与分块 | 全员 | 知识库文档集 |
| 协调智能体实现 | 实现Orchestrator Agent的基本工作流编排与意图识别 | 后端 | orchestrator_agent.py |
| 消息通信机制 | 实现智能体间基于Redis Stream的消息通信 | 后端 | message_bus.py |
| 用户认证系统 | JWT认证、用户注册/登录/权限管理 | 后端 | auth模块 |
| 前端对话页面框架 | ChatPanel基本结构、SSE连接、消息列表 | 前端 | ChatPage组件 |

## 7.3 第二阶段：核心开发上（第3-5周）

第3周：学生画像智能体

实现Profile Agent的对话流程与特征抽取逻辑

构建画像存储与更新机制（PostgreSQL JSONB + 版本历史）

前端画像展示与确认页面

第4周：内容生成智能体

实现Content Agent的核心生成逻辑（文档、思维导图、练习题）

RAG检索增强生成（ChromaDB + LLM）

内容质量审核与安全过滤机制

前端资源展示组件（ResourceCard、MindMapViewer）

第5周：多模态生成智能体

实现Multimodal Agent，集成SeeDance视频生成

集成讯飞TTS语音合成

实现PPT自动生成（python-pptx）

前端多模态播放器组件（VideoPlayer、PPTViewer）

## 7.4 第三阶段：核心开发下（第6-8周）

第6周：学习路径规划智能体

实现知识图谱构建与存储

路径规划算法实现（基于知识图谱拓扑排序 + LLM优化）

推荐算法实现（协同过滤 + 内容推荐混合）

前端知识图谱可视化（G6/ECharts）

第7周：资源管理智能体+前端整合

实现Resource Agent的知识库管理与检索功能

智能体间完整协作流程联调

前端各模块整合，实现完整交互流程

知识库构建完成（至少一门完整课程）

第8周：缓冲与集成测试

全链路端到端测试

性能问题排查与修复

UI/UX细节打磨

中期演示准备

## 7.5 第四阶段：加分项+优化（第9-10周）

第9周：智能辅导智能体

实现Tutor Agent的问答流程与多模态解答

前端智能辅导页面与交互

答疑记录关联画像更新

第10周：学习效果评估智能体+全面优化

实现Assessment Agent的多维评估逻辑

前端学习仪表盘与评估报告页面

系统整体性能优化（响应时间、并发支持）

安全加固（防幻觉、内容过滤、输入校验）

UI全面美化与动效优化

## 7.6 第五阶段：测试交付（第11-12周）

第11周：全面测试

功能测试：所有核心功能+加分项的完整测试

性能测试：核心API响应时间、多模态生成效率

兼容性测试：Chrome/Edge/Firefox/Safari

用户验收测试：邀请同学试用并收集反馈

第12周：文档与交付

系统开发说明书编写

测试说明书编写

演示PPT制作

演示视频录制（≤7分钟）

最终代码整理与提交

## 7.7 甘特图概览

| 任务 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础搭建 | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 画像智能体 |  |  | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容生成 |  |  |  | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 多模态生成 |  |  |  |  | ██ |  |  |  |  |  |  |  |
| 路径规划 |  |  |  |  |  | ██ |  |  |  |  |  |  |
| 资源管理+整合 |  |  |  |  |  |  | ██ |  |  |  |  |  |
| 缓冲测试 |  |  |  |  |  |  |  | ██ |  |  |  |  |
| 加分项开发 |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ |  |  |
| 测试交付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ |

# 第八章  测试策略

## 8.1 测试层次

| 测试层次 | 范围 | 工具 | 覆盖目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 各智能体核心逻辑、工具函数 | pytest | ≥80%核心代码 |
| 集成测试 | 智能体间协作流程、API接口 | pytest + httpx | 所有API端点 |
| 端到端测试 | 完整用户场景 | Playwright | 核心场景100% |
| 性能测试 | API响应时间、并发用户数 | Locust | 核心API<3s |
| 安全测试 | 注入攻击、内容安全、权限校验 | 手动+自动化扫描 | 无高危漏洞 |
| 兼容性测试 | 浏览器兼容、分辨率适配 | BrowserStack或手动 | 主流浏览器 |

## 8.2 核心测试场景

场景1：画像构建完整流程

新用户注册 → 进入画像构建对话 → 完成多轮对话 → 画像生成 → 用户确认 → 画像入库

场景2：资源生成完整流程

用户提出学习需求 → 系统理解需求 → 生成课程文档 → 生成思维导图 → 生成练习题 → 资源展示

场景3：学习路径规划

用户选择课程 → 系统读取画像 → 生成学习路径 → 可视化展示 → 开始学习 → 完成节点 → 路径调整

场景4：智能辅导（加分项）

用户提问 → 系统理解问题 → RAG检索 → 生成解答 → 用户追问 → 深度解答

场景5：效果评估（加分项）

学习行为记录 → 数据聚合 → 多维度评估 → 生成报告 → 推荐调整

## 8.3 测试数据准备

构建人工智能导论课程完整知识库（≥50个知识点，≥100份文档片段）

准备≥200道各类型练习题（选择题、填空题、简答题、编程题）

模拟≥5种不同特征的学生画像进行推荐效果测试

准备≥20个典型学习问题用于答疑测试

# 第九章  部署方案

## 9.1 演示部署架构

初赛阶段采用Docker Compose单机部署方案：

1台云服务器或高性能PC（建议：8核CPU、32GB RAM、50GB SSD、GPU可选）

所有服务通过Docker Compose编排，一键启动

前端通过Nginx提供静态服务，反向代理API请求

HTTPS通过Nginx + Let's Encrypt或自签名证书实现

## 9.2 服务清单与端口

| 服务 | 端口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Nginx | 80/443 | 前端静态服务 + API反向代理 |
| FastAPI | 8000 | 后端API服务 |
| PostgreSQL | 5432 | 关系数据库 |
| Redis | 6379 | 缓存与消息队列 |
| ChromaDB | 8001 | 向量数据库 |
| MinIO | 9000/9001 | 对象存储/控制台 |

## 9.3 环境变量管理

所有敏感配置通过.env文件和Docker secrets管理：

SPARK_API_KEY / SPARK_API_SECRET：讯飞星火API凭证

DEEPSEEK_API_KEY：DeepSeek API（辅助模型）

DATABASE_URL：PostgreSQL连接字符串

REDIS_URL：Redis连接字符串

JWT_SECRET：JWT签名密钥

MINIO_ACCESS_KEY / MINIO_SECRET_KEY：MinIO凭证

# 第十章  风险管理

## 10.1 风险识别与应对

| 风险类别 | 风险描述 | 影响 | 概率 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API依赖风险 | 讯飞星火API不稳定或限流 | 高 | 中 | 1)实现请求重试+退避 2)本地缓存常用响应 3)DeepSeek作为备选 |
| 模型幻觉风险 | LLM生成内容存在事实性错误 | 高 | 高 | 1)RAG检索事实核查 2)多重验证机制 3)人工审核关键内容 |
| 多模态生成失败 | SeeDance或TTS服务不可用 | 中 | 中 | 1)提供降级方案（文字替代视频）2)预生成常用资源 |
| 进度风险 | 开发量超出预期，时间不足 | 高 | 中 | 1)优先保核心功能 2)加分项作为可选 3)每周进度检查 |
| 技术复杂度风险 | 多智能体协作调试复杂 | 中 | 高 | 1)先单智能体后集成 2)完善日志与监控 3)单元测试保底 |
| 知识库质量风险 | 构建的知识库不够完善 | 中 | 中 | 1)聚焦一门课程做深做实 2)使用优质教材和公开课资源 |
| 团队协作风险 | 前后端接口对接问题 | 中 | 中 | 1)API设计先行 2)接口文档自动生成 3)每日站会同步 |
| 安全合规风险 | 生成内容包含违规信息 | 高 | 低 | 1)讯飞内容审核API 2)敏感词过滤 3)用户输入校验 |

## 10.2 应急预案

如果多模态视频生成无法按时完成：优先保证文档、思维导图、PPT三类资源，视频作为PPT的录制配音替代

如果讯飞API有严重问题：切换DeepSeek API为主力，赛后补充讯飞适配

如果知识库构建时间不足：聚焦人工智能导论前8章核心内容，保证质量而非数量

如果加分项来不及实现：确保5个核心功能完整可用，加分项可在演示视频中展示设计思路

# 第十一章  提交材料清单

## 11.1 初赛提交清单

| 序号 | 材料 | 要求 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 演示PPT | 清晰展示智能体应用价值、AI技术融合思路、创新价值、核心功能 | PPTX |
| 2 | 项目源码 | 完整可运行的多智能体系统源码 | Git仓库 + ZIP |
| 3 | 数据集与知识库 | 课程知识库文档、题库等 | 按目录组织 |
| 4 | 模型部署配置 | Docker Compose、环境变量模板、依赖清单 | YAML/ENV/TXT |
| 5 | 演示视频 | ≤7分钟，展示操作流程、核心功能、多模态生成效果 | MP4 |
| 6 | 系统开发说明书 | 需求分析、技术方案、智能体设计、系统实现 | PDF/DOCX |
| 7 | 测试说明书 | 测试策略、测试用例、测试结果 | PDF/DOCX |
| 8 | AI Coding工具说明 | 如使用Claude Code等工具，给出使用说明 | TXT/MD |

## 11.2 文档结构建议

系统开发说明书：

第一章：引言（项目背景、目标、范围、定义）

第二章：需求分析（功能需求、非功能需求、用例分析）

第三章：系统架构（整体架构、多智能体架构、技术选型）

第四章：智能体设计（各智能体的详细设计与实现）

第五章：功能模块设计（各模块的界面、流程、API）

第六章：数据设计（知识库、数据库、数据流）

第七章：部署运维（环境配置、部署步骤、监控方案）

第八章：创新点总结（技术融合创新、应用创新、体验创新）

测试说明书：

测试策略与范围

测试环境说明

功能测试用例（含测试数据与预期结果）

性能测试报告

安全测试报告

缺陷统计与分析

## 11.3 演示视频建议脚本

0:00-0:30：项目背景与痛点介绍

0:30-1:30：系统架构与技术亮点（多智能体协作动画演示）

1:30-3:00：核心功能演示——对话式画像构建

3:00-4:30：核心功能演示——多类型资源生成（文档→思维导图→视频→练习）

4:30-5:30：核心功能演示——学习路径规划与推荐

5:30-6:30：加分项演示——智能辅导+效果评估（如有）

6:30-7:00：创新价值总结与展望

—— 文档结束 ——